**2. PONUDBENA DOKUMENTACIJA - OBRAZCI IN VZORCI**

Predmet javnega naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

|  |
| --- |
| **OBR-1** |

**PODATKI O PONUDNIKU**

|  |
| --- |
| Polni naziv ponudnika: |

|  |
| --- |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |

|  |
| --- |
| Identifikacijska številka za DDV: |

|  |
| --- |
| Pristojna finančna uprava: |

|  |
| --- |
| Številka transakcijskega računa in banka: |

|  |
| --- |
| Matična številka: |

|  |
| --- |
| Naslov: |

|  |
| --- |
| Številka telefona: |

|  |
| --- |
| MSP\* (ustrezno obkrožiti): DA NE |

|  |
| --- |
| Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: |

|  |
| --- |
| Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: |

|  |
| --- |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe (z navedbo funkcije): |

V primeru, da bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, izjavljamo, da:

* bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
* bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

\*Ponudnik označi, ali je mikro, malo ali srednje podjetje (MSP) – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednje velika podjetja določajo tista podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR.

Izjavljamo, da:

* smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
* smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
* ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
* smo podali resnične oz. verodostojne izjave, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;
* se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika glede predmeta javnega naročila in druge pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, ter da pod temi pogoji dajemo svojo ponudbo;
* soglašamo, da lahko naročnik naknadno ves čas postopka javnega naročila in tudi po oddaji javnega naročila glede na razpoložljiva sredstva skrči ali razširi obseg naročila, v zvezi s čimer ne bomo zahtevali nadomestila ali odškodnine;
* zagotavljamo izvedbo del v skladu z zahtevami naročnika.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |
|  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.*

Predmet javnega naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naslov ponudnika:

|  |
| --- |
| **OBR-2** |

**PONUDBA št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2021 in v Uradnem listu Evropske unije za »Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik« se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ Samostojno | □ Skupno ponudbo | □ Ponudbo s podizvajalci |

*(Ustrezno obkrožite!)*

**PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)** | **EUR** |
| **DDV (\_\_\_\_\_ %)** | **EUR** |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)** | **EUR** |

Vse cene so izražene v evrih in na dve (2) decimalni mesti natančno.

**PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 2: Lokrovec, Dobrova, Zg. Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)** | **EUR** |
| **DDV (\_\_\_\_\_ %)** | **EUR** |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)** | **EUR** |

Vse cene so izražene v evrih in na dve (2) decimalni mesti natančno.

**PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)** | **EUR** |
| **DDV (\_\_\_\_\_ %)** | **EUR** |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)** | **EUR** |

Vse cene so izražene v evrih in na dve (2) decimalni mesti natančno.

**PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)** | **EUR** |
| **DDV (\_\_\_\_\_ %)** | **EUR** |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)** | **EUR** |

Vse cene so izražene v evrih in na dve (2) decimalni mesti natančno.

**PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)** | **EUR** |
| **DDV (\_\_\_\_\_ %)** | **EUR** |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)** | **EUR** |

Vse cene so izražene v evrih in na dve (2) decimalni mesti natančno.

**PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)** | **EUR** |
| **DDV (\_\_\_\_\_ %)** | **EUR** |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)** | **EUR** |

Vse cene so izražene v evrih in na dve (2) decimalni mesti natančno.

**PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)** | **EUR** |
| **DDV (\_\_\_\_\_ %)** | **EUR** |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)** | **EUR** |

Vse cene so izražene v evrih in na dve (2) decimalni mesti natančno.

**PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 8: Občina Vojnik**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)** | **EUR** |
| **DDV (\_\_\_\_\_ %)** | **EUR** |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)** | **EUR** |

Vse cene so izražene v evrih in na dve (2) decimalni mesti natančno.

**PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 9: Storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)** | **EUR** |
| **DDV (\_\_\_\_\_ %)** | **EUR** |
| **Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)** | **EUR** |

Vse cene so izražene v evrih in na dve (2) decimalni mesti natančno.

**VELJAVNOST PONUDBE:** Ponudba velja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj 90 dni).

**PLAČILNI POGOJI:** Plačilni pogoji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dni (30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa).

**ROKI IZVEDBE:**

Rok izvedbe sklop št. 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*največ 330 koledarskih dni* *od uvedbe v delo oziroma najkasneje do 31. 12. 2022*).

Rok izvedbe sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zg. Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*največ 270 koledarskih dni od uvedbe v delo oziroma najkasneje do 31. 12. 2021*).

Rok izvedbe sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*največ 270 koledarskih dni od uvedbe v delo v letu 2021*).

Rok izvedbe sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*največ 180 koledarskih dni od uvedbe v delo v letu 2021*).

Rok izvedbe sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*največ 480 koledarskih dni od uvedbe v delo v letu 2021 in 2022*).

Rok izvedbe sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*največ 210 koledarskih dni od uvedbe v delo v letu 2021*).

Rok izvedbe sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*največ 210 koledarskih dni od uvedbe v delo v letu 2022*).

Rok izvedbe sklop št. 8: Občina Vojnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*največ 390 koledarskih dni od uvedbe v delo oziroma najkasneje do 31. 3. 2022*).

Rok izvedbe sklop št. 9: Storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(april 2021 – 31. 12. 2022)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |
|  |  |  |

Predmet javnega naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

|  |
| --- |
| **OBR-3** |

**IZJAVA**

**za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc**

***(izpolnijo glavni ponudnik, vodilni partner ter vsi podizvajalci in soponudniki v skupnih ponudbah)***

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, za namene javnega naročila: »Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik« pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za ponudnika, zakonitega zastopnika oz. zastopnike, člana / članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa:

**PODATKI O PRAVNI OSEBI**

**Polni naziv ponudnika:**

**Sedež ponudnika:**

**Občina sedeža ponudnika:**

**Matična številka ponudnika:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |
|  |  |  |

**PODATKI O ZASTOPNIKU / ZASTOPNIKIH,** članih-cah upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa:

**(fizični osebi) –** ponudnik izpolni toliko obrazcev kot ima zakonitih zastopnikov / članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

Državljanstvo:

Prejšnji priimek zakonitega zastopnika:

**Podpis zastopnika**

**PODATKI O ZASTOPNIKU / ZASTOPNIKIH (fizični osebi)**

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

Državljanstvo:

Prejšnji priimek zakonitega zastopnika:

**Podpis zastopnika**

*Navodila za izpolnitev:*

*V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, članov nadzora prosimo, da izpolni obrazec Podatki o zastopniku za vsakega zastopnika posebej.*

Predmet javnega naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

|  |
| --- |
| **OBR-4** |

# **IZJAVA**

# **o posredovanju podatkov**

Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Javno naročilo** | |
| **Naročnik** | SIMBIO d.o.o. (po pooblastilu občin iz priloge) |
| **Oznaka javnega naročila** | 1/JN-2021/S |
| **Naziv javnega naročila** | Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik |
| **Podatki o pravni osebi – ponudniku** | |
| **Polno ime oz. naziv ponudnika** |  |
| **Sedež ponudnika** |  |
| **Občina sedeža ponudnika** |  |
| **Številka vpisa v sodni register (št. vložka)** |  |
| **Matična številka podjetja** |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje **pravne osebe**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Delež v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3…** |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje **fizične osebe**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Ime** | **Priimek** | **Naslov stalnega bivališča** | **Delež v %** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3…** |  |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so s ponudnikom **povezane družbe** naslednje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
| **3...** |  |  |

S podpisom te izjave jamčimo, da v lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |
|  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.*

Predmet javnega naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

# 

|  |
| --- |
| **OBR-5** |

# **IZJAVA**

# **o izvajanju del s podizvajalci**

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za »Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik«, objavljenim na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, pod materialno in kazensko odgovornostjo,

IZJAVLJAMO**,**

1. da izvedbo del, ki je predmet tega javnega naročila, NE BOMO izvajali s podizvajalci (ni potrebno izpolniti obrazcev OBR–5.1, 5.2).
2. da BOMO dela izvajali s podizvajalci (potrebno izpolniti obrazce OBR-5.1, 5.2 in 5.3, 5.4., v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo).

*(Ustrezno obkrožite!)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |
|  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.*

Predmet javnega naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

|  |
| --- |
| **OBR-5.1** |

**SEZNAM PODIZVAJALCEV za sklop št.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za »Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik«, objavljenim na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi je podizvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*naziv)*

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal dela \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

*(navesti dela)*

V ponudbi je podizvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(naziv)*

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal dela \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

*(navesti dela).*

Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvedli predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |
|  |  |  |

*Opomba:*

*Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.* *V primeru večjega števila podizvajalcev ponudnik ustrezno razširi ali kopira obrazec*. *Obrazec se izpolni za vsak sklop posebej.*

Predmet javnega naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

|  |
| --- |
| **OBR-5.2** |

**PODATKI O PODIZVAJALCU za sklop št.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Ime podjetja: |

|  |
| --- |
| Zakoniti zastopnik: |

|  |
| --- |
| Identifikacijska številka za DDV: |

|  |
| --- |
| Pristojna finančna uprava: |

|  |
| --- |
| Številka transakcijskega računa: |

|  |
| --- |
| Matična številka: |

|  |
| --- |
| Naslov: |

|  |
| --- |
| Številka telefona: |

|  |
| --- |
| Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: |

|  |
| --- |
| Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: |

|  |
| --- |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |

*Navodila za izpolnitev:*

*Obrazec izpolni podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivosti uporablja glavni ponudnik. V primeru večjega števila podizvajalcev oz. subjektov, katerih zmogljivosti uporablja glavni izvajalec, se obrazec kopira. Obrazec se izpolni za vsak sklop posebej.*

Predmet javnega naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

|  |
| --- |
| **OBR-5.3** |

**IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU**

V skladu z ZJN-3 ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (*ustrezno obkrožiti*), da Mestna občina Celje (nosilna občina, posamezni naročnik) na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika / izvajalca neposredno plača podizvajalcu:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za javno naročilo: »Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik« objavljeno na Portalu javnih naročil pod število objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in v Uradnem listu Evropske unije.

**SOGLASJE PODIZVAJALCA**

soglašamo, da Mestna občina Celje (nosilna občina, posamezni naročnik) na podlagi

pogodbe št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/izvajalca:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

poravna našo/-e terjatev/-ve do ponudnika/izvajalca.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Odgovorna oseba podizvajalca:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Žig: | Podpis:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Navodila za izpolnitev:*

*Obrazec izpolni vsak podizvajalec. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, se obrazec kopira.*

Predmet javnega naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

|  |
| --- |
| **OBR-5.4** |

**PONUDNIKOVO POOBLASTILO ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL**

**PODIZVAJALCEM**

Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v skladu z ZJN-3 daje posameznemu naročniku, Mestni občini Celje, za javno naročilo: »Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik« objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in v Uradnem listu Evropske unije, pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plača naslednjim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Št.** | **Naziv in naslov podizvajalca** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Odgovorna oseba ponudnika:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Žig: | Podpis:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Opomba:*

*Ponudnik v obrazec vpiše vse podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo.*

Predmet javnega naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

# 

|  |
| --- |
| **OBR-6** |

**SKUPNA PONUDBA**

V okviru javnega naročila št. 1/JN-2021/S kot vodlini partner izjavljamo, da ponudbo kot skupno ponudbo dajejo naslednji partnerji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Podjetje in sedež partnerja ter vloga** | **Odstotek partnerja (v % od celotnega naročila)** | **Opis del, ki jih bo partner izvedel** |
| **Vodilni partner** |  |  |  |
| **Partner** |  |  |  |
| **Partner** |  |  |  |
| **Partner** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Odgovorna oseba ponudnika:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Žig: | Podpis:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Navodila za izpolnitev:*

*Obrazec izpolni ponudnik samo v primeru, če gre za skupno ponudbo. Za vse soponudnike se izpolni en obrazec za posamezni sklop.*

Predmet javnega naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

|  |
| --- |
| **OBR-7** |

**SEZNAM PRIMERLJIVIH REFERENC ZA STROKOVNI NADZOR (SKLOPI št. 1 – 8)**

***(izpolni samostojni ponudnik, vodilni ponudnik v skupni ponudbi oz. glavni izvajalec pri ponudbi s podizvajalci)***

1. **Izkaz kadrovske in strokovne sposobnosti z referenčnimi posli za nadzornike za sklope št. 1, 2, 4, 5, 6 in 7:**

Izjavljamo, da je vsak od imenovanih nadzornikov gradbene stroke v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, že uspešno izvedel storitev strokovnega nadzora nad gradbenimi deli izgradnje fekalne ali meteorne kanalizacije (pod klasifikacijo objekta 2223 Cevovodi za odpadno vodo v skladu z Uredbo o razvrščanju objektovUradni list RS, št. 37/18) in ceste, ulice, parkirišča (pod klasifikacijo objekta 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti v skladu z Uredbo o razvrščanju objektovUradni list RS, št. 37/18) ali črpališča komunalnih oziroma meteornih odpadnih vod ali objekta za pripravo pitne vode ali čistilne naprave za čiščenje odpadne vode.

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 300.000 € brez DDV.

Izjavljamo, da je nadzornik strojne stroke v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, že uspešno izvedel storitev strokovnega nadzora nad strojnimi deli pri izvedbi črpališča komunalnih oziroma meteornih odpadnih vod ali objekta za pripravo pitne vode ali na čistilni napravi za čiščenje odpadne vode ali za linijski objekt kot je vodovod, vročevod.

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 50.000 € brez DDV.

Izjavljamo, da je nadzornik elektrotehniške stroke v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil že uspešno izvedel storitev strokovnega nadzora nad elektro deli pri izvedbi objekta z NN priključkom ter elektroinštalacijami z elektro opremo, ki ima vgrajen vsaj en PLC, izvedeno krmiljenje in ima moč vsaj 5 kW.

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 50.000 € brez DDV.

**SEZNAM PRIMERLJIVIH REFERENC - POGOJ ZA SODELOVANJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek | Referenčni naročnik | Opis projekta | Datum izvedbe  (datum primopredajnega zapisnika) | Vrednost referenčnega posla (€) brez DDV |
| Nadzornik gradbene stroke 1 |  |  |  |  |  |
| Nadzornik gradbene stroke 2 |  |  |  |  |  |
| Nadzornik strojne stroke |  |  |  |  |  |
| Nadzornik elektroteh-niške stroke |  |  |  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Referenčna dela so pogoj za sklope št. 1, 2, 4, 5, 6 in 7. Ponudnik mora predložiti vsaj eno takšno referenco. V kolikor ponudnik odda ponudbo za več sklopov, lahko predloži iste reference.*

**SEZNAM PRIMERLJIVIH REFERENC – 1. DODATNA REFERENCA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek | Referenčni naročnik | Opis projekta | Datum izvedbe  (datum primopredajnega zapisnika) | Vrednost referenčnega posla (€) brez DDV |
| Nadzornik gradbene stroke 1 |  |  |  |  |  |
| Nadzornik gradbene stroke 2 |  |  |  |  |  |
| Nadzornik strojne stroke |  |  |  |  |  |
| Nadzornik elektroteh-niške stroke |  |  |  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Naročnik bo upošteval maksimalno dve dodatni refernci.*

**SEZNAM PRIMERLJIVIH REFERENC – 2. DODATNA REFERENCA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek | Referenčni naročnik | Opis projekta | Datum izvedbe  (datum primopredajnega zapisnika) | Vrednost referenčnega posla (€) brez DDV |
| Nadzornik gradbene stroke 1 |  |  |  |  |  |
| Nadzornik gradbene stroke 2 |  |  |  |  |  |
| Nadzornik strojne stroke |  |  |  |  |  |
| Nadzornik elektroteh-niške stroke |  |  |  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Naročnik bo upošteval maksimalno dve dodatni refernci.*

1. **Izkaz kadrovske in strokovne sposobnosti z referenčnimi posli za nadzornike za sklopa št. 3 in 8:**

Izjavljamo, da je vsak od imenovanih nadzornikov gradbene stroke v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, že uspešno izvedel storitev strokovnega nadzora nad gradbenimi deli izgradnje fekalne ali meteorne kanalizacije (pod klasifikacijo objekta 2223 Cevovodi za odpadno vodo v skladu z Uredbo o razvrščanju objektovUradni list RS, št. 37/18) in ceste, ulice, parkirišča (pod klasifikacijo objekta 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti v skladu z Uredbo o razvrščanju objektovUradni list RS, št. 37/18) ali črpališča komunalnih oziroma meteornih odpadnih vod ali objekta za pripravo pitne vode ali čistilne naprave za čiščenje odpadne vode.

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 300.000 € brez DDV.

**SEZNAM PRIMERLJIVIH REFERENC - POGOJ ZA SODELOVANJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek | Referenčni naročnik | Opis projekta | Datum izvedbe  (datum primopredajnega zapisnika) | Vrednost referenčnega posla (€) brez DDV |
| Nadzornik gradbene stroke 1 |  |  |  |  |  |
| Nadzornik gradbene stroke 2 |  |  |  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Referenčna dela so pogoj za sklopa št. 3 in 8. Ponudnik mora predložiti vsaj eno takšno referenco. V kolikor ponudnik odda ponudbo za več sklopov, lahko predloži iste reference.*

**SEZNAM PRIMERLJIVIH REFERENC – 1. DODATNA REFERENCA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek | Referenčni naročnik | Opis projekta | Datum izvedbe  (datum primopredajnega zapisnika) | Vrednost referenčnega posla (€) brez DDV |
| Nadzornik gradbene stroke 1 |  |  |  |  |  |
| Nadzornik gradbene stroke 2 |  |  |  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Naročnik bo upošteval maksimalno dve dodatni refernci.*

**SEZNAM PRIMERLJIVIH REFERENC – 1. DODATNA REFERENCA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek | Referenčni naročnik | Opis projekta | Datum izvedbe  (datum primopredajnega zapisnika) | Vrednost referenčnega posla (€) brez DDV |
| Nadzornik gradbene stroke 1 |  |  |  |  |  |
| Nadzornik gradbene stroke 2 |  |  |  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Naročnik bo upošteval maksimalno dve dodatni refernci.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |
|  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.*

Predmet naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

|  |
| --- |
| **OBR-7.1** |

**REFERENČNO POTRDILO ZA STROKOVNI NADZOR (SKLOPI 1 – 8)**

Podpisani izdajatelj potrdila

*(naziv) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(naslov) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(kontaktna oseba – telefon, e-naslov)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kot naročnik, potrjujemo, da je nadzornik gradbene, strojne ali elektrotehniške stroke (ustrezno obkroži)

*(ime in priimek) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(naziv in naslov podjetja)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za nas uspešno nadziral projekt

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(opis projekta z vključenimi zahtevanimi podatki iz referenčnega pogoja)*

Vrednost referenčnega posla: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Kraj izvedbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Čas izvedbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*v zadnjih desetih (10) letih šteto do roka za oddajo ponudb*).

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je izpolnil vsa zahtevana pogodbena določila.

Storitev je bila izvedena v dogovorjeni vrednosti in kvaliteti.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis izdajatelja potrdila, referenčni naročnik: |
|  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Obrazec izpolni in pripravi samostojni ponudnik, vodilni partner v primeru skupne ponudbe oz. glavni ponudnik v primeru ponudbe s podizvajalci, obrazec pa potrdi in podpiše referenčni naročnik.*

Predmet naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

|  |
| --- |
| **OBR-7.2** |

**IZJAVA O IZOBRAZBI STROKOVNEGA NADZORA (SKLOPI ŠT. 1 – 8)**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima **nadzornik gradbene stroke 1** ustrezno izobrazbo - najmanj višješolski programi (do 1994) in višješolski strokovni programi - 6/1 raven izobrazbe (po »predbolonskih« programih) oz. najmanj visokošolski strokovni ali univerzitetni program (1. bolonjska stopnja po novih »bolonjskih« programih) - 6/2 raven izobrazbe ter opravljen strokovni izpit, ki izpolnjuje pogoje, določene v GZ;

**Nadzornik gradbene stroke 1** na tem projektu za sklop št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ali 8 *(ustrezno obkroži)* bo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime in priimek, stopnja in naziv izobrazbe)*

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima **nadzornik gradbene stroke 2** ustrezno izobrazbo - najmanj višješolski programi (do 1994) in višješolski strokovni programi - 6/1 raven izobrazbe (po »predbolonskih« programih) oz. najmanj visokošolski strokovni ali univerzitetni program (1. bolonjska stopnja po novih »bolonjskih« programih) - 6/2 raven izobrazbe ter opravljen strokovni izpit, ki izpolnjuje pogoje, določene v GZ;

**Nadzornik gradbene stroke 2** na tem projektu za sklop št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ali 8 *(ustrezno obkroži)* bo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime in priimek, stopnja in naziv izobrazbe)*

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima **nadzornik strojne stroke** ustrezno izobrazbo - najmanj višješolski programi (do 1994) in višješolski strokovni programi - 6/1 raven izobrazbe (po »predbolonskih« programih) oz. najmanj visokošolski strokovni ali univerzitetni program (1. bolonjska stopnja po novih »bolonjskih« programih) - 6/2 raven izobrazbe ter opravljen strokovni izpit, ki izpolnjuje pogoje, določene v GZ;

**Nadzornik strojne stroke** na tem projektu za sklop št. 1, 2, 4, 5, 6, ali 7 *(ustrezno obkroži)* bo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime in priimek, stopnja in naziv izobrazbe)*

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima **nadzornik elektrotehniške stroke** ustrezno izobrazbo - najmanj višješolski programi (do 1994) in višješolski strokovni programi - 6/1 raven izobrazbe (po »predbolonskih« programih) oz. najmanj visokošolski strokovni ali univerzitetni program (1. bolonjska stopnja po novih »bolonjskih« programih) - 6/2 raven izobrazbe ter opravljen strokovni izpit, ki izpolnjuje pogoje, določene v GZ;

**Nadzornik elektrotehniške stroke** na tem projektu za sklop št. 1, 2, 4, 5, 6, ali 7 *(ustrezno obkroži)* bo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime in priimek, stopnja in naziv izobrazbe)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |
|  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Obrazec se v primeru različnih kombinacij ekipe nadzrnikov ustrezno kopira. Za sklope št. 1, 2, 4, 5, 6 in 7 se izpolnjijo podatki za nadzornika gradbene stroke 1 in 2 ter nadzornika strojne in elektrotehniške stroke. Za sklopa št. 3 in 8 se izpolnijo podatki samo za nadzornika gradbene stroke 1 in 2.*

Predmet javnega naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

|  |
| --- |
| **OBR-8** |

**SEZNAM PRIMERLJIVIH REFERENC ZA KOORDINATORJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (SKLOP ŠT. 9)**

***(izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oz. glavni izvajalec v ponudbi s podizvajalci)***

**Izkaz kadrovske in strokovne sposobnosti z referenčnimi posli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za sklop št. 9**

Izjavljamo, da je vsak od imenovanih koordinatorjev za varstvo in zdravje pri delu v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, samostojno ali v skupni ponudbi, že izvedel storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu pri gradnji.

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 500.000 € brez DDV.

**SEZNAM PRIMERLJIVIH REFERENC - POGOJ ZA SODELOVANJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek | Referenčni naročnik | Opis projekta | Datum izvedbe  (datum primopredajnega zapisnika) | Vrednost referenčnega posla (€) brez DDV |
| Koordinator za varnost in zdravje pri delu 1 |  |  |  |  |  |
| Koordinator za varnost in zdravje pri delu 2 |  |  |  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Referenčno delo je pogoj za sklop št. 9. Ponudnik mora predložiti vsaj eno takšno referenco.*

**SEZNAM PRIMERLJIVIH REFERENC – 1. DODATNA REFERENCA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek | Referenčni naročnik | Opis projekta | Datum izvedbe  (datum primopredajnega zapisnika) | Vrednost referenčnega posla (€) brez DDV |
| Koordinator za varnost in zdravje pri delu 1 |  |  |  |  |  |
| Koordinator za varnost in zdravje pri delu 2 |  |  |  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Naročnik bo upošteval maksimalno dve dodatni refernci.*

**SEZNAM PRIMERLJIVIH REFERENC – 2. DODATNA REFERENCA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek | Referenčni naročnik | Opis projekta | Datum izvedbe  (datum primopredajnega zapisnika) | Vrednost referenčnega posla (€) brez DDV |
| Koordinator za varnost in zdravje pri delu 1 |  |  |  |  |  |
| Koordinator za varnost in zdravje pri delu 2 |  |  |  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Naročnik bo upošteval maksimalno dve dodatni refernci.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |
|  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci. Obrazec se izpolni samo za sklop 9.*

Predmet naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

|  |
| --- |
| **OBR-8.1** |

**REFERENČNO POTRDILO ZA KOORDINATORJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (SKLOP ŠT. 9)**

Podpisani izdajatelj potrdila

*(naziv) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(naslov) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(kontaktna oseba – telefon, e-naslov)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kot naročnik, potrjujemo, da je koordinator za varnost in zdravje pri delu

*(ime in priimek) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(naziv in naslov podjetja)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za nas uspešno nadziral projekt

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(opis projekta z vključenimi zahtevanimi podatki iz referenčnega pogoja)*

Vrednost referenčnega posla: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Kraj izvedbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Čas izvedbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*v zadnjih desetih (10) letih šteto do roka za oddajo ponudb*).

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je izpolnil vsa zahtevana pogodbena določila. Storitev je bila izvedena v dogovorjeni vrednosti in kvaliteti.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis izdajatelja potrdila, referenčni naročnik: |
|  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Obrazec izpolni in pripravi samostojni ponudnik, vodilni partner v primeru skupne ponudbe oz. glavni ponudnik v primeru ponudbe s podizvajalci, obrazec pa potrdi in podpiše referenčni naročnik. Obrazec se izpolni samo za sklop št. 9.*

Predmet naročila: **Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

|  |
| --- |
| **OBR-8.2** |

**IZJAVA O IZOBRAZBI KORDINATORJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (SKLOP ŠT. 9)**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima **koordinator za varnost in zdravje pri delu** **1** ustrezno izobrazbo - najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

**Koordinator za varnost in zdravje pri delu 1** na tem projektu bo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime in priimek, stopnja in naziv izobrazbe)*

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima **koordinator za varnost in zdravje pri delu** **2** ustrezno izobrazbo - najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

**Koordinator za varnost in zdravje pri delu 2** na tem projektu bo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime in priimek, stopnja in naziv izobrazbe)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |
|  |  |  |

*Navodila za izpolnitev:*

*Obrazec se izpolni za sklop št. 9.*

|  |
| --- |
| **OBR-9** |

**VZOREC POGODBE (ZA SKLOPE ŠT. 1 – 8)**

MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ID za DDV: SI 56012390,

OBČINA ŠTORE, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, ID za DDV: SI 78439388 in

OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, ID za DDV: SI 67288006,

/v nadaljevanju: posamezni naročniki/

ki jih zastopa družba:

SIMBIO d. o. o.,

Teharska cesta 49, 3000 Celje,

ki ga zastopa direktor: mag. Marko Zidanšek

ID za DDV: SI 54123135

Transakcijski račun: SI56 1910 0001 0251 111, odprt pri Deželni banki Slovenije d. d.

/v nadaljevanju: naročnik/

in

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ki ga zastopa direktor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Transakcijski račun: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pri banki\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/v nadaljevanju izvajalec/

sklepata

**POGODBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA št. 1/JN-2021/S**

**»Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik« v primeru sklopa št.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. UVODNE DOLOČBE**

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

* je naročnik po pooblastilu občin izvedel javno naročilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18); /v nadaljevanju besedila: ZJN-3/, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in v Uradnem listu EU za: »Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik«;
* je bil izvajalec v postopku iz prejšnje alineje izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, objavljene na portalu javnih naročil z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za sklop št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* je projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik« /v nadaljevanju: projekt/ vključen v Dopolnitev št. 3 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije pod Prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020;
* za projekt je bila s strani Ministrstva za okolje in prostor dne 3. 11. 2020 izdana Odločitev o podpori št. 6-1-29/Celje, Štore, Vojnik/0, št. 544-114/2019/36;
* projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija;
* je bil dne 11. 9. 2019 podpisan Partnerski sporazum o sodelovanju pri izvedbi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinjske - Občine Celje, Štore in Vojnik« /v nadaljevanju: Partnerski sporazum/ med občinami in SIMBIO d. o. o. katerega predmet je: definiranje medsebojnih odnosov, pravic, obveznosti in odgovornosti med partnerji; določitev Mestne občine Celje za nosilno občino projekta; pooblastila Mestni občini Celje za podpis pogodbe o sofinanciranju operacije ter pooblastila SIMBIO d.o.o., da v imenu in za račun občin v skladno z ZJN-3 izbere izvajalca oziroma izvajalce gradenj in strokovni nadzor ter koordinira projekt.

**II. PREDMET POGODBE**

1. člen

Predmet pogodbe je »storitev strokovnega nadzora« v skladu z zahtevami naročnika, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila /v nadaljevanju: razpisna dokumetnacija/ ter ponudbo izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik«, in sicer za sklop št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predmet te pogodbe so vse storitve, potrebne za storitev strokovnega nadzora pri izvedbi projekta skladno s področno zakonodajo.

**III. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILO**

1. člen

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi izvajalčevega predračuna št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in v potrjeni vrednosti znaša:

Znesek (v EUR brez DDV) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DDV (\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Znesek (v EUR z DDV) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pogodbena cena je fiksna ves čas pogodbenega razmerja in vključuje vse potrebne storitve za strokovni nadzor pri izvedbi projekta.

V ceni so vključena tudi vsa pripravljalna in pomožna dela, potrebna za izvedbo pogodbenih del, vsi materialni stroški (administrativni in drugi pisarniški stroški, prevozni stroški od sedeža izvajalca do gradbišča oz. sedeža naročnika, drugi potrebni prevozni stroški, stroški garancij in drugih zavarovanj in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo).

1. člen

Plačilo se izvaja po mesečnih situacijah skladno z odstotkom napredovanja gradbenih del po terminskem planu izvajalca gradbenih del.

Račun se izstavi v obliki e-računa.

Nosilna občina, Mestna občina Celje, potrjen znesek nakaže na transakcijski račun izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 30. dan od dneva uradnega prejema računa oziroma potrjene situacije.

Potrjena situacija posameznega izvajalca del je pogoj za izstavitev računa nadzornika. Na računu oz. situaciji mora biti prikazan tudi skupni znesek opravljenih del izvajalca del in pripadajoča vrednost.

**IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**

1. člen

**Obveznosti izvajalca**

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje:

* da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo objekta, kjer se bodo dela izvajala;
* da je pred oddajo ponudbe podrobno in strokovno preučil vso gradbeno dokumentacijo, ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkušenj upošteval vsa predvidena dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokončanje predmeta pogodbe.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. [61/17](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914), [72/17 – popr.](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507), [65/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978) in [15/21](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315) – ZDUOP) /v nadaljevanju GZ/ in v skladu z veljavnimi predpisi in normativi.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci, ki imajo izpolnjene vse pogoje za izvedbo strokovnega nadzora nad GOI deli.

Za vodjo nadzora, ki bo opravljal tudi nadzor nad gradbenimi deli izvajalec imenuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je v IZS vpisan pod št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Za drugega nadzornika, ki bo opravljal nadzor nad gradbenimi deli izvajalec imenuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je v IZS vpisan pod št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Za nadzor nad strojnoinštalacijskimi deli izvajalec imenuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je v IZS vpisan pod št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Za nadzor nad elektroinštalacijskimi deli izvajalec imenuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je v IZS vpisan pod št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Nadzornik se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da bo v času trajanja te pogodbe zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje nadzora na gradbišču.

V tem členu navedene kadre lahko izvajalec zamenja izključno le z vsaj enakovrednimi glede na pogoje iz javnega naročila in sicer le ob predhodnem soglasju naročnika.

1. člen

Nadzornik mora v okviru nadzora in pogodbenih obveznosti:

1. sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču;
2. v skladu z GZ in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem;
3. ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami tega zakona;
4. ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem;
5. morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočiti investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti;
6. nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja;
7. udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela;
8. opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju z GZ, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi;
9. pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke upoštevati le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih z GZ;
10. od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja;
11. vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja;
12. sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka;
13. sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj;
14. zagotoviti koordinacijo strokovnjakov, ki so vključeni v nadzor in
15. **zagotoviti dnevno prisotnost nadzornika na gradbiščih na vseh aktivnih podprojektih.**
16. člen

Nadzornik bo moral v okviru pogodbenih obveznosti opravljati tudi naslednje storitve:

1. Nuditi svetovalne storitve:
   * pri relaciji naročnika z izbranimi izvajalci;
   * pri relacijah naročnik z lastniki sosednjih objektov;
   * pri relacijah naročnika z Upravno enoto, ki izdaja gradbena dovoljenja, in mnenjedajalci;
   * pri organizaciji dokazovanja izpolnjevanja garantiranih tehnoloških parametrov;
   * pri relacijah naročnika z upravljavci komunalnih vodov;
   * pri reševanju tekoče in specialne geotehnične problematike, ki se bo pojavljala na terenu ob izvajanju zemeljskih del.
2. Sodelovati z naročnikom pri koordinaciji del vseh izvajalcev na gradbišču:
   * kontrola nad izvajanjem navodil in naročil s strani naročnika;
   * stalno sodelovanje s pooblaščenim predstavnikom naročnika in zastopanje interesov

naročnika pri realizaciji del;

* + sprejemati vse pobude in zahteve izvajalca del in jih usklajevati z drugimi udeleženci gradnje (projektanti, naročnikom, mnenjedajalci ipd.);
  + vodenje tedenskih koordinacij z izvajalci del, ob sodelovanju naročnika na gradbišču;
  + operativno spremljanje terminskega in finančnega plana izvajanja del na gradbišču ter odprave vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih;
  + pisanje zapisnikov tedenskih koordinacij sproti na sestankih s podpisom vseh prisotnih;
  + priprava mesečnih poročil naročniku o izvajanju del na objektih, in sicer:
    - opis in količina izvedenih del;
    - sprotna finančna realizacija del po pogodbenem predračunu;
    - realizacija sklepov tedenskih operativnih sestankov;
    - odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih;
    - skladnost opravljenih del s terminskim planom po posameznih področjih;
    - potek poskusnega obratovanja na sklopih, kjer je to predvideno;
    - priprava končnega poročila;
    - mesečna predaja slikovnega gradiva izvedenih del po podrojektih

1. Uvedba izvajalcev v delo;
2. Organizacija prijave gradbišča;
3. Izvedba tolmačenja projektne in tehnične dokumentacije izvajalcem del in dajanje navodil za izvedbo;
4. Izvajanje kontrole odstopanja dejanskega stanja objekta od projektantskega posnetka stanja in uskladitev z odgovornim projektantom;
5. Kontrola skladnosti gabaritov in dimenzij gradnje s projektno dokumentacijo, dovoljenji in soglasji;
6. Reševanje (pravočasno in tekoče) tehničnih problemov med gradnjo z vodjo del in ostalimi izvajalci;
7. Kontrola spoštovanja tehničnih in drugih predpisov, standardov kakovosti in normativov pri izvajanju del;
8. Izvajanje kontrole skladnosti z izvajalskimi pogodbami;
9. Izvajanje strokovnega, kvantitativnega in kvalitativnega nadzora skladno z GZ:
   * nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji;
   * izvajanje kontrole skladnosti del s potrjeno projektno in tehnično dokumentacijo;
   * izvajanje splošne in stalne kontrole nad izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del;
   * izvajanje kontrole kakovosti materialov za vgradnjo, skladno z dokumentacijo in dokazili o kakovosti;
   * izvajanje potrjevanja materialov za vgradno in ostale opreme v soglasju z odgovornim projektantom;
   * pregled zavarovanja gradbišča;
10. Po posvetu z naročnikom odobravati ali zavračati alternative, dodatke ali druge zahteve oz. predloge izvajalcev;
11. Izdajati navodila in različne zahteve v smislu napredovanja del in zaščite interesa naročnika;
12. Kontrola in pregled gradbenih dnevnikov;
13. Kontrola izmer izvedenih del za pripravo knjige obračunskih izmer, pregled le te s posameznimi izvajalci in obračun z njimi;
14. Računsko, vsebinsko in količnko preverjati mesečne začasne situacije in jih predajati naročniku;
15. Preveriti končno situacijo, ter jo po potrditvi predati naročniku v preverbo in potrditev;
16. Nadzor kvalitete izvedenih del:
    * kontrola skladnosti projektnih rešitev z geotehničnimi parametri tal in strokovno presojo ustreznosti izbranih rešitev;
    * kontrola skladnosti geotehničnih razmer na terenu;
    * spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih alternativnih materialov;
    * izvedba dodatnih kontrolnih meritev na terenu, odvzem vzorcev in preiskav s strani neodvisne inštitucije, če se za to pojavi potreba;
    * pregled vgrajene armature pred betoniranjem;
    * spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu s potrjenim projektom betona izvajalcev;
    * pregled poročil za vse vrste vgrajenih materialov po programu tekoče kontrole kvalitete izvajalcev;
    * pregled poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti opreme in naprav, ki se vgrajujejo;
    * pregled in spremljanje rezultatov tesnosti in tlačnih preizkusov cevovodov;
    * pregled in kontrola vse potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve ipd.);
    * pregled končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih materialov;
    * pregled čiščenja gradbišča po končanih delih;
    * skladnost dobavljene in vgrajene opreme s ponudbo in projektno dokumentacijo;
17. Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje;
18. Organizacija in nadzor odprave ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu;
19. Pravočasno potrjevanje predvidenih elementov in materialov v sodelovanju s projektantom in naročnikom;
20. Pregled in sodelovanje pri izdelavi projekta izvedenih del;
21. Sodelovanje pri pripravi tehnične in upravne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja;
22. Organizacija tehničnega in kvalitetnega pregleda objekta;
23. Predaja objekta naročniku v smislu organiziranja komisijske primopredaje objekta in predaje potrebne dokumentacije (gradbeni dnevnik, zapisniki operativnih sestankov, končni obračun del, navodila za obratovanje in vzdrževanje, gradbena knjiga, atesti, končno poročilo izvajalca, certifikati, PID, geodetski in video posnetki novozgrajenih objektov in komunalne infrastrukture ipd.);
24. Sodelovanje pri odpravi napak v garancijskem roku;
25. Druga potrebna opravila, da se zagotovi kvalitetna in pravočasna GOI dela.
26. člen

Nadzornik je dolžan na predloge izvajalca gradbenih del odgovoriti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 5 koledarskih dneh.

1. člen

**Obveznosti naročnika in posameznih naročnikov**

Naročnik in posamezni naročniki se obvezujejo, da bodo:

* izvajalcu pravočasno predali vse razpoložljive podatke in potrebno dokumentacijo;
* sodelovali z izvajalcem zaradi zagotovitve kvalitetne in pravočasne izvedbe del,
* da bodo nadzornika uvedli v posel s tem, da bodo po podpisu te pogodbe izvedli usklajevalni sestanek.

**V. ROKI ZA IZVEDBO POGODBE**

1. člen

**Rok za izvedbo pogodbe**

Rok za izvedbo pogodbe je (*največ 330 koledarskih dni za sklop št. 1 / največ 270 koledarskih dni za sklopa št. 2 in 3 / največ 180 dni za sklop št. 4 / največ 480 koledarskih dni za sklop št. 5 / največ 210 koledarski dni za sklopa št. 6 in 7 / največ 390 koledarskih dni za sklop št. 8*) od uvedbe v delo.

Naročnik in posamezni naročnik bosta izvajalca uvedla v delo takoj po podpisu pogodbe. Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo.

Pogodbeni rok je vezan na terminski plan izvajalca gradnje (vključno z uspešno primopredajo). V primeru podaljšanja roka gradnje se avtomatično (brez posebnega sklepanja aneksa) podaljša rok izvedbe po tej pogodbi. V tem primeru je izvajalec storitve nadzora dolžan predložiti podaljšano finačno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za ustrezno obdobje.

**VI. POGODBENA KAZEN**

1. člen

**Pogodbena kazen**

Naročnik zahteva dnevno prisotnost nadzornika na gradbiščih na vseh aktivnih podprojektih.

V primeru neizpolnjevanja te zahteve sme naročnik v skladu s pogodbo za vsako tovrstno kršitev zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 ‰ pogodbene vrednosti, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti.

1. člen

**Obračun pogodbene kazni**

Pogodbena kazen se obračunava za vsak dan, ko nadzornik ni bil prisoten na gradbišču na aktivnem podprojektu.

**VII. ZAVAROVANJE**

1. člen

Izvajalec izjavlja, da ima sklenjeno zavarovanje svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti v skladu z določbami GZ.

Kopija ustrezne zavarovalne police je sestavni del tega pogodbenega razmerja.

V primeru izvajanja pogodbe s podizvajalci mora vsa zavarovanja iz zavarovalne police zajemati tudi podizvajalce.

**VIII. FINANČNO ZAVAROVANJE**

1. člen

**Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku petnajst (15) koledarskih dni od podpisa pogodbe predložil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. kavcijsko zavarovanje, in sicer v višini 10 % vrednosti pogodbe (vrednost z DDV) in z veljavnostjo še najmanj šestdeset (60) dni po določenem izvedbenem roku. Garancija za dobro izvedbo del je priloga pogodbe.

Ponavljajoče se neizpolnjevanje zahteve iz 6. in 11. člena te pogodbe (dnevna prisotnost nadzornika na gradbiščih na vseh aktivnih podprojektih) se šteje za hujšo kršitev pogodbenih določil, zaradi katerih lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči, če izvajalec svojih obveznosti ni izvršil pravočasno, strokovno in pravilno oziroma jih sploh ni izvajal ali če bo pogodba odpovedana zaradi razlogov na strani izvajalca, kot je to navedeno v pogodbi.

V primeru unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo mora izvajalec v roku 14 dni predložiti novo finančno zavarovanje za ta namen v enaki višini z veljavnostjo do 60 dni po uspešni primopredaji objekta.

V primeru, da 60 dni po uspešni primopredaji in odpravi morebitnih napak mine pred datumom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik izvajalcu takoj, ko se iztečejo pogoji, na zahtevo izvajalcazavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del vrnil.

Naročnik ima pravico do povrnitve škode, ki bi nastala zaradi protipravnega ravnanja izvajalca. V višino odškodnine se všteva morebitno uspešno unovčeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da je škoda manjša od zneska po unovčenem finančnem zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik razlike ni dolžan vrniti, v primeru pa, da je škoda večja, je naročnik od izvajalca po tej pogodbi upravičen terjati še razliko do popolnega povračila.

**IX. PODIZVAJALCI**

1. člen

**Podizvajalci**

Izvajalec lahko predmet javnega naročila izvaja sam ali s podizvajalci.

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

15. a člen

*/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa brez podizvajalcev/*

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta te pogodbe.

V kolikor bo izvajalec naknadno vključil podizvajalca, bo vključeni podizvajalec moral izpolnjevati vse pogoje in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.

Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe, mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje naročnika in v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo, skleniti dodatek k tej pogodbi.

1. b člen

*/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/*

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv podizvajalca (polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun** | **Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)** | **Količina/delež (%) v podizvajanju** | **Vrednost del**  **(v EUR brez DDV)** | **Kraj in rok izvedbe** | **Neposredno plačilo**  **(da/ne)** |
|  |  |  |  |  |  |

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo obveznosti iz pogodbe, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente, in sicer: kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce izjave in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje obveznosti in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji.

*/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/*

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma potrjenih računov, neposredno plačuje vsem v tej pogodbi navedenim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Podizvajalec je ob oddaji ponudbe predložil soglasje za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob računu priložiti:

– račun podizvajalca za opravljene obveznosti iz pogodbe, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti iz pogodbe neposredno na račun podizvajalca ali

– podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih iz pogodbe, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, nosilna občina do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Nosilna občina bo potrjene račune podizvajalcev poravnala neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.

*/se upošteva v primeru, da podizvajalec neposrednega plačila ne bo zahteval/*

Izvajalec mora na zahtevo naročnika najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom, kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ni zahteval neposrednega plačila.

**X. ODSTOP POGODBE**

1. člen

**Prepoved prenosa ali delnega odstopa pogodbe**

Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe tretji osebi, ki ni pogodbena stranka, brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic do zneskov, ki so že zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe.

**XI. VIŠJA SILA**

1. člen

**Višja sila**

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

**XII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STANK IN KOMUNIKACIJA**

1. člen

**Predstavniki pogodbenih strank**

Pooblaščeni predstavnik naročnika je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Pooblaščeni predstavnik posameznega naročnika je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik posameznega naročnika je pooblaščen, da zastopa posameznega naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik posameznega naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Pooblaščen predstavnik nadzornika po tej pogodbi je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,e-pošta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. št. ………………………………….., ki je pooblaščena, da ga zastopa glede vseh vprašanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe.

V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolžni sporočiti najkasneje 3 (tri) dni pred spremembo, če to ni mogoče, pa takoj, ko sprememba nastane.

1. člen

**Način komunikacije**

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije v času trajanja pogodbe se praviloma vršijo na rednih koordinacijskih sestankih, o katerih se sprotno dogovorijo posamezni naročnik, naročnik, izvajalec in odgovorni nadzornik, ki o teh sestankih sprotno vodi zapisnike (zapisnik koordinacije). V kolikor dogovor o terminu rednega koordinacijskega sestanka ni mogoč, termin določi naročnik, pogodbena stranka pa se je koordinacijskih sestankov dolžna udeležiti. Stroške udeležbe na sestankih in vse posredne stroške v zvezi s tem nosi vsaka pogodbena stranka za svojo udeležbo.

Kadar je to mogoče, je možno operativne komunikacije vršiti tudi preko telefona. O tem presoja naročnik.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 18. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

**XIII. SPREMENJENE OKOLIŠČINE**

1. člen

Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima druga stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.

O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju te pogodbe v takih pogojih.

Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi bila morala prizadeta stranka ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila ali jih premagala ali če so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.

Določbe te točke ne posegajo v določbe te pogodbe o prenehanju ali podaljšanju pogodbe zaradi višje sile.

1. člen

V primeru spremenjenih okoliščin iz prejšnje točke te pogodbe, mora stranka, ki jo takšne okoliščine prizadenejo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v 5 dneh od nastanka spremenjene okoliščine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem času na razpolago in ki opisuje naravo okoliščine, znesek stroškov, ki so nastali ali naj bi nastali v zvezi s spremenjeno okoliščino.

Pogodbeni stranki se bosta, če je to potrebno, sestali v 5 dneh od obvestila iz zgornjega odstavka, da bi se pogajali o potrebnih spremembah vsebine te pogodbe z namenom, da se vzpostavi pogodbeno ravnotežje zaradi nastopa spremenjene okoliščine.

**XIV. ODSTOP OD POGODBE**

1. člen

**Splošno o odstopu od pogodbe**

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

1. člen

**Odstop naročnika od pogodbe**

Za hujšo kršitev pogodbenih določil, zaradi katerih lahko naročnik predčasno odstopi od pogodbe, štejejo zlasti:

* če izvajalec ni pričel z deli v dogovorjenem roku;
* če izvajalec krši to pogodbo tako, da nastaja škoda naročniku;
* če izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti oz. ne odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da naročnik;
* če izvajalec kakorkoli huje krši pogodbo;
* če obstaja utemeljen dvom, da izvajalec ne bo izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi. Šteje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti če: ni solventen; je začel likvidacijski postopek; ponavljajoče ne spoštuje rokov, ki so določeni v pogodbi; ne ohranja v veljavi zavarovanj, kot to določa ta pogodba; odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna za izvajanje te pogodbe in teh ne nadomešča;
* če ne zagotavlja vsakodnevne prisotnosti vodje nadzora na gradbišču.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

1. člen

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

* javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
* v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
* zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

1. člen

**Odstop izvajalca od pogodbe**

Na obstoj kršitve mora izvajalec pismeno opozoriti naročnika takoj po tem, ko jo je opazil in od naročnika zahtevati izvršitev obveznosti, odpravo kršitve oziroma posledic kršitve.

Naročnik mora izvajalcu povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve pogodbe.

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če naročnik z bistveno kršitvijo pogodbe za daljši čas onemogoči izvajanje del v skladu s to pogodbo.

Odstop je dopusten le, če je izvajalec o nemožnosti izvajanja del podrobno obvestil naročnika in mu dal trideset dnevni rok za odpravo razlogov za nemožnost izvajanja del.

**XV. POSLOVNA SKRIVNOST**

1. člen

**Varovanje poslovne skrivnosti**

Izvajalec in naročnik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjala kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe oz. dlje, če je glede narave dokumentov to smiselno.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.

**XVI. KONČNE DOLOČBE**

1. člen

**Protikorupcijska klavzula**

Pogodbeni stranki soglašata, da je na podlagi 14. člena ZlntPK obvezna sestavina pogodbe protikorupcijska klavzula.

Ta pogodba je nična, če bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Naročnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka, ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

1. člen

**Razvezni pogoj**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca v skladu z drugim odstavkom 3. člena ZJN-3 ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

1. člen

**Prioriteta dokumentov**

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, če pogodbena določila posameznih vprašanj ne urejajo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, zakona, ki ureja gradnjo objektov, in druge veljavne zakonodaje.

Za presojo te pogodbe se poleg zgoraj navedenih uporabljajo tudi določila Posebnih gradbenih uzanc, 2020.

1. člen

**Datum sklenitve pogodbe**

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi (do izpolnitve vseh obveznosti, prevzetih s to pogodbo).

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter predložitve zavarovalnih polic v skladu z določili te pogodbe.

1. člen

**Spremembe pogodbe**

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Spremembe pogodbe so mogoče na podlagi 95. člena ZJN-3.

Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

1. člen

**Reševanje sporov**

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu.

1. člen

**Število izvodov pogodbe**

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2).

Naročniki:

Mestna občina Celje

Občina Štore

Občina Vojnik

ki jih po pooblastilu zastopa družba:

SIMBIO d. o. o.,

mag. Marko Zidanšek, direktor

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Izvajalec:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Navodila za izpolnitev:*

*Vzorec pogodbe žigosa in podpiše samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.*

|  |
| --- |
| **OBR-9.1** |

**VZOREC POGODBE (ZA SKLOP ŠT. 9)**

MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ID za DDV: SI 56012390,

OBČINA ŠTORE, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, ID za DDV: SI 78439388 in

OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, ID za DDV: SI 67288006,

/v nadaljevanju: posamezni naročniki/

ki jih zastopa družba:

SIMBIO d. o. o.,

Teharska cesta 49, 3000 Celje,

ki ga zastopa direktor: mag. Marko Zidanšek

ID za DDV: SI 54123135

Transakcijski račun: SI56 1910 0001 0251 111, odprt pri Deželni banki Slovenije d. d.

/v nadaljevanju: naročnik/

in

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ki ga zastopa direktor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Transakcijski račun: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pri banki\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/v nadaljevanju izvajalec/

sklepata

**POGODBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA št. 1/JN-2021/S**

**»Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik« v primeru sklopa št. 9: Storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik**

**I. UVODNE DOLOČBE**

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

* je naročnik po pooblastilu občin izvedel javno naročilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18); /v nadaljevanju besedila: ZJN-3/, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in v Uradnem listu EU za: »Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik«;
* je bil izvajalec v postopku iz prejšnje alineje izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, objavljene na portalu javnih naročil z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za sklop št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* je projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik« /v nadaljevanju: projekt/ vključen v Dopolnitev št. 3 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije pod Prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020;
* je bila za projekt s strani Ministrstva za okolje in prostor dne 3. 11. 2020 izdana Odločitev o podpori št. 6-1-29/Celje, Štore, Vojnik/0, št. 544-114/2019/36;
* projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija;
* je bil dne 11. 9. 2019 podpisan Partnerski sporazum o sodelovanju pri izvedbi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinjske - Občine Celje, Štore in Vojnik« /v nadaljevanju: Partnerski sporazum/ med občinami in SIMBIO d.o.o. katerega predmet je: definiranje medsebojnih odnosov, pravic, obveznosti in odgovornosti med partnerji; določitev Mestne občine Celje za nosilno občino projekta; pooblastilo Mestni občini Celje za podpis pogodbe o sofinanciranju operacije ter pooblastilo SIMBIO d. o. o., da v imenu in za račun občin v skladno z ZJN-3 izbere izvajalca oziroma izvajalce: gradnje, strokovnega nadzora, informiranja in obveščanja javnosti, morebitne druge strokovne podpore projekta; ter koordinira projekt.

**II. PREDMET POGODBE**

1. člen

Predmet pogodbe je storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v skladu z zahtevami naročnika, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila /v nadaljevanju: razpisna dokumetnacija/ ter ponudbo izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik«, in sicer za sklop št. 9: Storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik.

Predmet te pogodbe so vse storitve, potrebne za storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta skladno s področno zakonodajo.

**III. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILO**

1. člen

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi izvajalčevega predračuna št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in v potrjeni vrednosti znaša:

Znesek (v EUR brez DDV) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DDV (\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Znesek (v EUR z DDV) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pogodbena cena je fiksna ves čas pogodbenega razmerja in vključuje vse potrebne storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta.

V ceni so vključena tudi vsa pripravljalna in pomožna dela, potrebna za izvedbo pogodbenih del, vsi materialni stroški (administrativni in drugi pisarniški stroški, prevozni stroški od sedeža izvajalca do gradbišča oz. sedeža naročnika, drugi potrebni prevozni stroški, stroški garancij in drugih zavarovanj in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo).

1. člen

Plačilo se izvaja po mesečnih situacijah skladno z odstotkom napredovanja gradbenih del po terminskem planu izvajalcev gradbenih del pri posameznih sklopih (1 – 8).

Račun se izstavi v obliki e-računa.

Nosilna občina, Mestna občina Celje, potrjen znesek nakaže na transakcijski račun izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 30. dan od dneva uradnega prejema računa oziroma potrjene situacije.

Potrjena situacija posameznega izvajalca del je pogoj za izstavitev računa koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Na računu oz. situaciji mora biti prikazan tudi skupni znesek opravljenih del izvajalca del in pripadajoča vrednost.

**IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**

1. člen

**Obveznosti izvajalca**

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje:

* da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo objekta, kjer se bodo dela izvajala;
* da je pred oddajo ponudbe podrobno in strokovno preučil vso gradbeno dokumentacijo, ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkušenj upošteval vsa predvidena dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokončanje predmeta pogodbe.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z z veljavnimi predpisi (Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/11),Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. [83/05](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626) in [43/11](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039) /v nadaljevanju: ZVZD-1/) in normativi.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci, ki imajo izpolnjene vse pogoje za izvedbo storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu 1, izvajalec imenuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je v Spisku koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu pri Inšpektoratu RS za delo vpisan pod št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu 2, izvajalec imenuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je v Spisku koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu pri Inšpektoratu RS za delo vpisan pod št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da bo v času trajanja te pogodbe zagotovil redno prisotnost na gradbiščih.

V tem členu navedene kadre lahko izvajalec zamenja izključno le z vsaj enakovrednimi glede na pogoje iz javnega naročila in sicer le ob predhodnem soglasju naročnika.

1. člen

Naročnik skladno s tretjim (3.) členom ZVZD-1 za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pooblasti v 5. členu te pogodbe navedeni fizični osebi za izvajanje nalog, navedenih v 8. členu ZVZD-1.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu mora v okviru pogodbenih obveznosti opravljati naslednje naloge:

1. Usklajevati izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu:
   * + pri sprejemanju odločitev o tehničnih in / ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela;
     + pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;
2. Usklajevati izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe:
   * + dosledno upoštevajo temeljna načela iz 10. člena ZVZD-1;
     + ravnajo po varnostnem načrtu iz druge alineje 7. člena ZVZD-1;
3. Izdelati varnostni načrt in dokumentacijo s spremembami na gradbišču.
4. Zagotoviti sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu.
5. Preverjati varno izvajanje delovnih postopkov in usklajevati načrtovane aktivnosti.
6. Zagotavljati, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.
7. člen

**Obveznosti naročnika in posameznih naročnikov**

Naročnik in posamezni naročniki se obvezujejo, da bodo:

* izvajalcu pravočasno predali vse razpoložljive podatke in potrebno dokumentacijo;
* sodelovali z izvajalcem zaradi zagotovitve kvalitetne in pravočasne izvedbe del;
* da bodo koordinatorja za varnost in zdravje uvedli v posel s tem, da bodo ob podpisu te pogodbe izvedli usklajevalni sestanek.

**V. ROKI ZA IZVEDBO POGODBE**

1. člen

**Rok za izvedbo pogodbe**

Rok za izvedbo pogodbe je 31. 12. 2022.

Naročnik in posamezni naročnik bosta izvajalca uvedla v delo takoj po podpisu pogodbe. Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo.

Pogodbeni rok je vezan na terminski plan izvajalca gradnje (vključno z uspešno primopredajo). V primeru podaljšanja roka gradnje se avtomatično (brez posebnega sklepanja aneksa) podaljša rok izvedbe po tej pogodbi. V tem primeru je izvajalec storitve nadzora dolžan predložiti podaljšano finačno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za ustrezno obdobje.

**VI. ZAVAROVANJE**

1. člen

Izvajalec izjavlja, da ima sklenjeno zavarovanje svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti v skladu z določbami GZ.

Kopija ustrezne zavarovalne police je sestavni del tega pogodbenega razmerja.

V primeru izvajanja pogodbe s podizvajalci mora vsa zavarovanja iz zavarovalne police zajemati tudi podizvajalce.

**VII. FINANČNO ZAVAROVANJE**

1. člen

**Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku petnajst (15) koledarskih dni od podpisa pogodbe predložil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. kavcijsko zavarovanje, in sicer v višini 10 % vrednosti pogodbe (vrednost z DDV) in z veljavnostjo še najmanj šestdeset (60) dni po določenem izvedbenem roku. Garancija za dobro izvedbo del je priloga pogodbe.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči, če izvajalec svojih obveznosti ni izvršil pravočasno, strokovno in pravilno oziroma jih sploh ni izvajal ali če bo pogodba odpovedana zaradi razlogov na strani izvajalca, kot je to navedeno v pogodbi.

V primeru unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo mora izvajalec v roku 14 dni predložiti novo finančno zavarovanje za ta namen v enaki višini z veljavnostjo do 60 dni po uspešni primopredaji objekta.

V primeru, da 60 dni po uspešni primopredaji in odpravi morebitnih napak mine pred datumom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik izvajalcu takoj, ko se iztečejo pogoji, na zahtevo izvajalca zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del vrnil.

Naročnik ima pravico do povrnitve škode, ki bi nastala zaradi protipravnega ravnanja izvajalca. V višino odškodnine se všteva morebitno uspešno unovčeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da je škoda manjša od zneska po unovčenem finančnem zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik razlike ni dolžan vrniti, v primeru pa, da je škoda večja, je naročnik od izvajalca po tej pogodbi upravičen terjati še razliko do popolnega povračila.

**VIII. PODIZVAJALCI**

1. člen

**Podizvajalci**

Izvajalec lahko predmet javnega naročila izvaja sam ali s podizvajalci.

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

12. a člen

*/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa brez podizvajalcev/*

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta te pogodbe.

V kolikor bo izvajalec naknadno vključil podizvajalca, bo vključeni podizvajalec moral izpolnjevati vse pogoje in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.

Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe, mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje naročnika in v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo, skleniti dodatek k tej pogodbi.

1. b člen

*/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/*

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv podizvajalca (polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun** | **Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)** | **Količina/delež (%) v podizvajanju** | **Vrednost del**  **(v EUR brez DDV)** | **Kraj in rok izvedbe** | **Neposredno plačilo**  **(da/ne)** |
|  |  |  |  |  |  |

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo obveznosti iz pogodbe, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente, in sicer: kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce izjave in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje obveznosti in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji.

*/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/*

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma potrjenih računov, neposredno plačuje vsem v tej pogodbi navedenim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Podizvajalec je ob oddaji ponudbe predložil soglasje za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob računu priložiti:

– račun podizvajalca za opravljene obveznosti iz pogodbe, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti iz pogodbe neposredno na račun podizvajalca ali

– podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih iz pogodbe, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, nosilna občina do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Nosilna občina bo potrjene račune podizvajalcev poravnala neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.

*/se upošteva v primeru, da podizvajalec neposrednega plačila ne bo zahteval/*

Izvajalec mora na zahtevo naročnika najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom, kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ni zahteval neposrednega plačila.

**IX. ODSTOP POGODBE**

1. člen

**Prepoved prenosa ali delnega odstopa pogodbe**

Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe tretji osebi, ki ni pogodbena stranka, brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic do zneskov, ki so že zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe.

**X. VIŠJA SILA**

1. člen

**Višja sila**

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

**XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STANK IN KOMUNIKACIJA**

1. člen

**Predstavniki pogodbenih strank**

Pooblaščeni predstavnik naročnika je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Pooblaščeni predstavnik posameznega naročnika je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik posameznega naročnika je pooblaščen, da zastopa posameznega naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik posameznega naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Pooblaščen predstavnik koordinatorja za varnost in zdravje pri delu po tej pogodbi je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,e-pošta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. št. ………………………………….., ki je pooblaščena, da ga zastopa glede vseh vprašanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe.

V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolžni sporočiti najkasneje 3 (tri) dni pred spremembo, če to ni mogoče, pa takoj, ko sprememba nastane.

1. člen

**Način komunikacije**

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije v času trajanja pogodbe se praviloma vršijo na rednih koordinacijskih sestankih, o katerih se sprotno dogovorijo posamezni naročnik, naročnik, izvajalec in odgovorni nadzornik, ki o teh sestankih sprotno vodi zapisnike (zapisnik koordinacije). V kolikor dogovor o terminu rednega koordinacijskega sestanka ni mogoč, termin določi naročnik, pogodbena stranka pa se je koordinacijskih sestankov dolžna udeležiti. Stroške udeležbe na sestankih in vse posredne stroške v zvezi s tem nosi vsaka pogodbena stranka za svojo udeležbo.

Kadar je to mogoče, je možno operativne komunikacije vršiti tudi preko telefona. O tem presoja naročnik.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 18. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

**XII. SPREMENJENE OKOLIŠČINE**

1. člen

Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima druga stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.

O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju te pogodbe v takih pogojih.

Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi bila morala prizadeta stranka ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila ali jih premagala ali če so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.

Določbe te točke ne posegajo v določbe te pogodbe o prenehanju ali podaljšanju pogodbe zaradi višje sile.

1. člen

V primeru spremenjenih okoliščin iz prejšnje točke te pogodbe, mora stranka, ki jo takšne okoliščine prizadenejo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v 5 dneh od nastanka spremenjene okoliščine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem času na razpolago in ki opisuje naravo okoliščine, znesek stroškov, ki so nastali ali naj bi nastali v zvezi s spremenjeno okoliščino.

Pogodbeni stranki se bosta, če je to potrebno, sestali v 5 dneh od obvestila iz zgornjega odstavka, da bi se pogajali o potrebnih spremembah vsebine te pogodbe z namenom, da se vzpostavi pogodbeno ravnotežje zaradi nastopa spremenjene okoliščine.

**XIII. ODSTOP OD POGODBE**

1. člen

**Splošno o odstopu od pogodbe**

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

1. člen

**Odstop naročnika od pogodbe**

Za hujšo kršitev pogodbenih določil, zaradi katerih lahko naročnik predčasno odstopi od pogodbe, štejejo zlasti:

* če izvajalec ni pričel z deli v dogovorjenem roku;
* če izvajalec krši to pogodbo tako, da nastaja škoda naročniku;
* če izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti;
* če izvajalec kakorkoli huje krši pogodbo;
* če obstaja utemeljen dvom, da izvajalec ne bo izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi. Šteje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti če: ni solventen; je začel likvidacijski postopek; ponavljajoče ne spoštuje rokov, ki so določeni v pogodbi; ne ohranja v veljavi zavarovanj, kot to določa ta pogodba; odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna za izvajanje te pogodbe in teh ne nadomešča;
* če ne zagotavlja redne prisotnosti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

1. člen

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

* javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
* v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
* zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

1. člen

**Odstop izvajalca od pogodbe**

Na obstoj kršitve mora izvajalec pismeno opozoriti naročnika takoj po tem, ko jo je opazil in od naročnika zahtevati izvršitev obveznosti, odpravo kršitev oziroma posledic kršitve.

Naročnik mora izvajalcu povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve pogodbe.

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če naročnik z bistveno kršitvijo pogodbe za daljši čas onemogoči izvajanje del v skladu s to pogodbo.

Odstop je dopusten le, če je izvajalec o nemožnosti izvajanja del podrobno obvestil naročnika in mu dal trideset dnevni rok za odpravo razlogov za nemožnost izvajanja del.

**XIV. POSLOVNA SKRIVNOST**

1. člen

**Varovanje poslovne skrivnosti**

Izvajalec in naročnik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjala kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe oz. dlje, če je glede narave dokumentov to smiselno.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.

**XV. KONČNE DOLOČBE**

1. člen

**Protikorupcijska klavzula**

Pogodbeni stranki soglašata, da je na podlagi 14. člena ZlntPK obvezna sestavina pogodbe protikorupcijska klavzula.

Ta pogodba je nična, če bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Naročnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka, ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

1. člen

**Razvezni pogoj**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca v skladu z drugim odstavkom 3. člena ZJN-3 ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezna z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

1. člen

**Prioriteta dokumentov**

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, če pogodbena določila posameznih vprašanj ne urejajo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, zakona, ki ureja gradnjo objektov, in druge veljavne zakonodaje.

Za presojo te pogodbe se poleg zgoraj navedenih uporabljajo tudi določila Posebnih gradbenih uzanc, 2020.

1. člen

**Datum sklenitve pogodbe**

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi (do izpolnitve vseh obveznosti, prevzetih s to pogodbo).

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter predložitve zavarovalnih polic v skladu z določili te pogodbe.

1. člen

**Spremembe pogodbe**

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Spremembe pogodbe so mogoče na podlagi 95. člena ZJN-3.

Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

1. člen

**Reševanje sporov**

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu.

1. člen

**Število izvodov pogodbe**

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2).

Naročniki:

Mestna občina Celje

Občina Štore

Občina Vojnik,

ki jih po pooblastilu zastopa družba:

SIMBIO d. o. o.,

mag. Marko Zidanšek, direktor

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Izvajalec:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Navodila za izpolnitev:*

*Vzorec pogodbe žigosa in podpiše samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.*

|  |
| --- |
| **OBR-10** |

**VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA**

**ZA RESNOST PONUDBE**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv banke/zavarovalnice: |  |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: | Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje |
| Garancija št.: |  |

Za oddajo ponudbe na javno naročilo »Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik«, objaveljeno na Portalu javnih naročil z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in v Uradnem listu EU prilagamo garancijo za resnost ponudbe.

S to garancijo se **NEPREKLICNO IN BREZPOGOJNO** zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije, izplačali znesek

v primeru sklopa št. 1: 1.000 EUR,

v primeru sklopa št. 2: 1.000 EUR,

v primeru sklopa št. 3: 1.000 EUR,

v primeru sklopa št. 4: 1.000 EUR,

v primeru sklopa št. 5: 1.000 EUR,

v primeru sklopa št. 6: 1.000 EUR,

v primeru sklopa št. 7: 1.000 EUR,

v primeru sklopa št. 8: 1.000 EUR in

v primeru sklopa št. 9: 1.000 EUR in

(*Ustrezno navedite, na kateri sklop/sklope se nanaša predložena garancija*).

če bo ponudnik umaknil ali spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi; če bo ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe zavrnil sklenitev pogodbe in če ponudnik po sklenitvi pogodbe v roku ne bo predložil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ta garancija velja do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj 90 dni po roku za oddajo ponudb).

Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

Garant:

(žig in podpis)

|  |
| --- |
| **OBR-11** |

# **VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA**

# **ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv banke/zavarovalnice: |  |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: | SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje |
| Garancija št.: |  |

V skladu s pogodbo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(naziv, številka in datum sklenitve)*

sklenjeno med upravičencem SIMBIO d.o.o., in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(naziv izvajalca)*

za izvedbo javnega naročila

»Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik« - 1/JN-2021/S za sklop št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, se na zahtevo izvajalca s to garancijo **NEPREKLICNO IN BREZPOGOJNO** obvezujemo, da bomo v petnajstih (15) dneh po prejemu vašega **prvega pisnega zahtevka** plačali 10 % skupne pogodbene vrednosti (z DDV) sklopa oziroma sklopov, na katere se nanaša garancija, in sicer kar znaša \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

če ponudnik ne bo izpolnil katere izmed svojih obveznosti ali jo bo izpolnil, pa le-ta ne bo v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti iz pogodbe.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original garancijo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do \_\_.\_\_.\_\_\_\_ (še 60 dni po roku, ki je določen za skrajni rok izpolnitve obveznosti). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

Banka

(žig in podpis)

*Navodila za izpolnitev:*

*Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti žigosa in podpiše samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.*